PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Web Tabanlı Doküman Üretim ve Abonelik Paneli)

1. Gerekli Teknik Ekip

1. Full-Stack Developer

Projenin uçtan uca geliştirilmesinden sorumludur.

Aşağıdaki alanlarda yetkinlik gereklidir:

Backend ve frontend geliştirme

Abonelik ve kullanıcı yönetim sistemi

Ödeme altyapısı entegrasyonları

PDF üretim mekanizması

Admin paneli geliştirme

API ve rol-yetki mimarisi

2. UI/UX Designer (Opsiyonel)

Modern, kullanıcı dostu arayüz tasarımı

Kullanıcı akışlarının optimize edilmesi

Profesyonel dashboard ve panel tasarımı

3. DevOps / Sunucu Danışmanı

Sunucunun kurulumu ve yapılandırılması

SSL entegrasyonu

Temel güvenlik yapılandırmaları

Deployment süreçlerinin hazırlanması

2. Proje Tanımı

Geliştirilecek platform, web tabanlı bir SaaS (Software as a Service) abonelik sistemi olarak çalışacaktır.

Kullanıcılar;

Üyelik oluşturabilecek,

Aylık veya yıllık abonelik paketlerini satın alabilecek,

Ödeme sonrası otomatik olarak faturalandırılacak,

Profil bilgilerini sisteme tanımlayacak,

Panelde sunulan hazır şablonları doldurarak dinamik doküman oluşturabilecek

Dokümanlara fotoğraf ekleyerek PDF çıktısı alabilecektir.

Sistem bulut depolama gerektirmez.

Kullanıcı herhangi bir dosya yüklemez; tüm işlemler panel üzerinden PDF üretimi şeklinde gerçekleşir.

3. Temel Fonksiyonlar

Kullanıcı Paneli

Abonelik ve güvenli giriş sistemi

Profil düzenleme modülü

Doküman şablonlarını doldurma

Şablonlara fotoğraf ekleme

PDF formatında çıktı alma

Doküman kotası yönetimi:

Bazı şablonlarda aylık 30 indirme limiti

Bazı şablonlarda sınırsız kullanım

Abonelik yenileme, iptal işlemleri

Kullanıcının kalan indirme hakkının görüntülenmesi

Admin Paneli

Aboneleri görüntüleme ve yönetme

Kullanıcı durum güncellemeleri

Doküman kategori ekleme/silme

Yönetmelik ve içerik güncellemeleri

Otomatik oluşturulan faturaların listelenmesi

Sistem içi işlem kayıtlarının (log) tutulması

4. Muhtemel Teknik Gereksinimler

Backend Teknolojileri

Node.js (Express veya NestJS)

veya

Python (Django veya FastAPI)

Frontend Teknolojileri

React.js

veya

Next.js

Veritabanı

PostgreSQL

Ödeme Sistemleri (Entegrasyon Alternatifleri)

İyzico

PayTR

Stripe

vb.

Faturalandırma Entegrasyonları

Paraşüt

KolayBi

Mikro

vb.

Sunucu Altyapısı

DigitalOcean

AWS

VDS (Ubuntu tabanlı)

PDF Çıktı Sistemi

Dinamik form → PDF üretim altyapısı

Backend üzerinde şablonlara veri işleme mekanizması

5. İçerik ve Şablon Yönetimi

Sistem dosya yüklemeyeceği için geniş depolama alanına ihtiyaç duymaz.

Tüm doküman içerikleri tarafımızca sağlanacaktır.

Yazılımcıya,

PDF çıktı formatı iletilecektir.

Sistemin temel işleyiş modeli:

Abone yönetimi + Doküman üretimi + Ödeme altyapısı + Otomatik faturalandırma şeklinde olacaktır.

Gizlilik, Teslimat ve Teknik Destek Şartları

Projenin fikir yapısı, içerik formatları ve doküman düzenleri tarafımıza aittir. Fikri mülkiyet koruma başvurularımız yapıldığı için, NDA imzalamadan detay paylaşamıyoruz.

Kodların tamamının teslimi, kaynak kod devri ve 3 aylık teknik destek sözleşmeye dahil olacak. Marka tescil süreci devam ettiği için proje bilgileri 3. kişilerle paylaşılmamalıdır

6.1. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

1. Yazılım geliştirici, proje kapsamında kendisine iletilen tüm bilgi, belge, doküman, şablon, kullanıcı senaryosu, iş modeli ve ticari stratejilerin tamamının gizli olduğunu kabul eder.

2. Projeye ait hiçbir içerik;

üçüncü şahıslarla,

başka müşterilerle,

herhangi bir kurum veya kişiyle

yazılı onay olmaksızın paylaşılamaz.

3. Proje kapsamında geliştirilen kodlar, şablonlar, modüller ve iş akışları başka projelerde kullanılamaz.

4. Geliştirici, proje süresince ve proje tesliminden sonra 5 yıl boyunca gizlilik yükümlülüğünü sürdürmeyi kabul eder.

5. Gizlilik ihlali durumunda proje sahibi, gerekli hukuki ve maddi yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.

6.2. Projenin Teslimi ve Kodların Devri

1. Proje tamamlandığında tüm kodlar:

Backend kodları

Frontend kodları

API dökümantasyonu

PDF üretim modülü

Veritabanı şeması

Admin panel yetki sistemi

Sunucu kurulum dosyaları

eksiksiz şekilde teslim edilir.

2. Projede kullanılan hiçbir yapı “kiralık” veya “geçici lisanslı” olmayacak; proje sahibine tam mülkiyet devri yapılacaktır.

3. Teslim edilen kodlar üzerinde proje sahibi tam değişiklik, geliştirme ve devretme hakkına sahip olacaktır.

4. Tüm dosyalar:

GitHub / GitLab

veya harici disk / zip paket

şeklinde güvenli biçimde teslim edilir.

6.3. Test ve Kabul Süreci

1. Proje teslim edildikten sonra 15 günlük test ve deneme süreci başlar.

2. Bu test sürecinde:

Fonksiyonel testler

Hata ve bug tespiti

PDF çıktılarının doğruluğu

Ödeme sisteminin işleyişi

Abonelik akışı

Admin panel fonksiyonları

detaylı şekilde kontrol edilecektir.

3. Geliştirici, bu 15 günlük süreçte tespit edilen tüm hataları ücretsiz ve öncelikli olarak gidermekle yükümlüdür.

4. Test süreci sonunda proje sahibi tarafından yazılı “kabul onayı” verildiğinde sistem canlı kullanıma alınır.

6.4. Teknik Destek ve Bakım Süreci

1. Projenin canlıya alınmasının ardından geliştirici, 3 ay süreyle ücretsiz teknik destek sağlar.

2. Bu kapsam:

Sistem hatalarının giderilmesi

Sunucu taraflı teknik problemlerin çözülmesi

Ödeme sisteminin sağlıklı çalışmasının takibi

PDF üretimindeki teknik sorunların çözümü

Küçük iyileştirmeler

gibi konuları içerir.

3. Bu ücretsiz destek süreci yalnızca arızaların ve teknik aksaklıkların çözülmesini kapsar.

4. 3 aylık ücretsiz destek sonrasında bakım/yeni geliştirmeler için aylık bakım sözleşmesi (opsiyonel) hazırlanabilir.

6.5. Güvenlik ve Yetki Koruması

1. Tüm kullanıcı verileri KVKK standartlarına uygun şekilde işlenecek ve korunacaktır.

2. Geliştirici, hiçbir şekilde:

Kullanıcı bilgilerine,

Abonelik verilerine,

Fatura kayıtlarına

canlı sistemde izinsiz erişim sağlayamaz.

3. Canlı sistemde her işlem loglanacak ve sistem sahibine açık şekilde raporlanacaktır.

Ek olarak

[01:46, 06.02.2026] Kasım: o doküman sayfasını komple senin sayfa olarak düşün... örneğin bir websitesi açtın doküman sayfasını oraya entegre ettin. www.kirbas.com sayfasına girdiğinde doküman oluşturma şablonuna hoşgeldiniz abonelik bilgileri kayıt ol vs gibi bir panel olacak. Kişi bu panele abone olduğundan tek tek ürünleri görecek örneğin

1-Acil hizmet planı

2-hizmet şablonu oluştur

3-sertifika oluştur

4-denetim raporu oluştur diye böyle uzayıp giden 25-35 satırlık dokümanlar olacak.

Kişi abone olup sistemi açtığında ihtiyacı olan doküman hangisi ise ona tikladigi vakit

Bilgileri gir butonu açılmalı. Örneğin:  fotoğraf ekle 10-15 arası fotoğraf ekleyebilme kapasitesi olacak.

Fotoğrafları ekledikten sonra

Firma bilgisi, ve hazırlayan kısmı olacak. Tarih kısmı olacak,ek madde ekleme butonu olacak bunları yazdığı zaman. Hazırla tuşuna basınca. Doküman otomatik olarak hazırlanmış düzenli sıralı bir şekilde indirilmeye hazır olacak.

(Dokümanlar önceden yazilimciya verilip fotoğraf sıralaması

[01:46, 06.02.2026] Kasım: Nerede olmalı,bilgiler nerede olmalı isaretlenecek yazılımcı bu kısımları boş yapıp doküman yazılan bilgi ve fotoğraflar otomatikman bu yerlere eklenmeli. Sistem kisaca bu şekilde çalışmalı